# UMKM SMARTFLOW

RENCANA PELUNCURAN SISTEM (DEPLOYMENT PLAN)

PIC (Penanggung Jawab): DevOps Engineer Versi Dokumen: 1.0 Status: Siap Dieksekusi

# 24. Deployment Plan

## 1. Maksud & Tujuan

Dokumen ini disusun sebagai panduan resmi dan standar operasional prosedur (SOP) bagi DevOps Engineer dalam melakukan deployment aplikasi UMKM SmartFlow. Tujuan utama dari dokumen ini adalah:

Standardisasi Proses: Memastikan setiap tahapan instalasi, konfigurasi, dan migrasi dilakukan secara konsisten untuk meminimalisir human error.

Keamanan Data: Menjamin proses migrasi basis data (database) berjalan lancar tanpa ada risiko kehilangan data (data loss).

Minimasi Downtime: Mengatur strategi peluncuran (go-live) agar transisi sistem ke server produksi (production server) mengganggu operasional UMKM sesedikit mungkin.

Rencana Cadangan: Menyediakan skema rollback jika terjadi kegagalan sistem saat proses go-live.

## 2. Prasyarat Deployment (Pre-requisites)

Sebelum memulai proses instalasi, pastikan komponen-komponen berikut sudah siap:

Infrastruktur / Server

Production Server (Cloud/VPS) dengan OS Linux Ubuntu Server v22.04 LTS (atau versi stabil terbaru).

Spesifikasi minimum: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD.

Akses & Keamanan

Akses SSH ke server produksi dengan hak akses root atau sudo.

Akun layanan cloud (misal: AWS, DigitalOcean, atau Google Cloud).

Sertifikat SSL (Let's Encrypt) untuk domain api.umkmsmartflow.com dan app.umkmsmartflow.com.

Software Environment

Docker & Docker Compose (direkomendasikan untuk isolasi environment).

Node.js / Python / PHP (menyesuaikan dengan tech stack backend SmartFlow).

PostgreSQL / MySQL sebagai sistem manajemen basis data.

Nginx sebagai Reverse Proxy dan Load Balancer.

## 3. Langkah Demi Langkah Proses Instalasi (Step-by-Step Installation)

Proses instalasi dibagi menjadi 3 tahapan utama:

Langkah 1: Konfigurasi Server Awal

Update paket repositori server: sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Install firewall (UFW) dan buka port yang diperlukan (22 untuk SSH, 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS).

Install Docker dan Docker Compose di server.

Langkah 2: Penyiapan Environment & Source Code

Clone repositori kode production-ready dari GitHub/GitLab ke server.

Buat file .env (Environment Variables) di server produksi. Pastikan untuk mengisi: APP_ENV=production, DEBUG=false, kredensial database yang aman, dan API Keys pihak ketiga (payment gateway/SMS gateway).

Langkah 3: Build & Menjalankan Aplikasi

Jalankan kontainer aplikasi menggunakan Docker Compose: docker-compose -f docker-compose.prod.yml up --build -d

Verifikasi bahwa semua layanan (Backend, Frontend, Database, Redis) berstatus Running.

## 4. Migrasi Basis Data (Database Migration)

Proses ini krusial untuk memastikan struktur tabel dan data awal (seperti data master wilayah, kategori UMKM, dll.) terkonfigurasi dengan benar di server produksi.

1. Backup Data Lama (Jika Ada Transisi): Lakukan dump database lama dan simpan di secure storage.

2. Eksekusi Migrasi Struktur (Skema): Jalankan perintah migrasi dari dalam kontainer backend (contoh: docker-compose exec backend-app npm run db:migrate atau php artisan migrate --force).

3. Penyemaian Data Awal (Database Seeding): Masukkan data master yang dibutuhkan agar aplikasi bisa berjalan pertama kali seperti akun Admin utama.

4. Verifikasi: DevOps melakukan cek sampling ke database untuk memastikan seluruh tabel (Tabel Pengguna, Transaksi, Stok Barang, dll.) sudah terbentuk dengan benar.

## 5. Strategi Peluncuran (Go-Live Strategy)

Untuk meminimalisir dampak pada pengguna UMKM, peluncuran disarankan dilakukan pada Jam Non-Aktif (Off-Peak Hours), misalnya pukul 23.00 - 03.00 WIB.

| Tahap | Aktivitas | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1. Maintenance Mode | Mengaktifkan halaman 'Pemeliharaan Sistem' pada domain utama agar pengguna tahu sistem sedang diperbarui. | 5 Menit |
| 2. Final Sync | Sinkronisasi data terakhir dan pengalihan DNS (jika ada perubahan IP server). | 15 Menit |
| 3. Deployment Check | Menjalankan proses instalasi dan migrasi database (sesuai poin 3 & 4). | 20 Menit |
| 4. SSL & Network | Konfigurasi Nginx dan instalasi sertifikat SSL agar koneksi terenkripsi (HTTPS). | 10 Menit |
| 5. Smoke Testing | Pengujian cepat fungsi-fungsi kritis (Login, Input Transaksi, Cetak Laporan) langsung di server produksi oleh QA Team / DevOps. | 20 Menit |
| 6. Go-Live! | Menonaktifkan Maintenance Mode dan membuka akses penuh untuk publik. | 5 Menit |

## 6. Rencana Cadangan & Pemulihan (Rollback Plan)

Jika terjadi kegagalan fatal saat proses go-live (misalnya: aplikasi tidak bisa start, data korup, atau terjadi error 500 massal) yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit, DevOps harus segera melakukan Rollback:

1. Hentikan Layanan Baru: Matikan kontainer atau matikan server produksi baru.

2. Arahkan DNS Kembali: Kembalikan arah DNS domain ke server staging atau server lama yang stabil.

3. Restore Database: Jika database sempat rusak, restore database menggunakan file backup yang dibuat pada tahap pra-migrasi.

4. Analisis Masalah: Catat log error (docker logs) untuk dianalisis oleh tim developer di lingkungan lokal/staging, bukan di server produksi.