PROJECT CHARTER

UMKM SmartFlow – Sistem Otomasi Manajemen Usaha Berbasis Web

1. Informasi Proyek

| Nama Proyek | UMKM SmartFlow |
| --- | --- |
| Jenis Proyek | Aplikasi Web (SaaS Sederhana) |
| Durasi Proyek | ± 4 Bulan (1 Semester) |
| Tanggal Mulai | 8, April 2026 |
| Tanggal Selesai | 17, Juni |

2. Latar Belakang

Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan metode pencatatan manual dalam mengelola usaha, seperti mencatat transaksi dan stok barang di buku. Cara ini sering menimbulkan kesalahan, kehilangan data, serta kesulitan dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis web yang mampu membantu proses pengelolaan usaha secara lebih efektif dan terintegrasi.

3. Tujuan Proyek (Penjelasan)

Tujuan dari pengembangan sistem UMKM SmartFlow adalah untuk memberikan solusi digital yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola kegiatan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Penjelasan dari setiap tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pencatatan transaksi secara digital
Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode pencatatan manual menjadi berbasis digital. Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi penjualan dapat dicatat secara otomatis ke dalam database, sehingga data lebih rapi, mudah dicari, dan tidak mudah hilang.

2. Membantu pengelolaan stok barang secara otomatis
Melalui sistem ini, jumlah stok barang akan diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi transaksi. Hal ini membantu pengguna dalam mengetahui ketersediaan barang secara real-time serta menghindari kesalahan dalam pencatatan stok.

3. Menyediakan laporan penjualan secara cepat dan akurat
Sistem mampu menghasilkan laporan penjualan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah tersimpan. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi menghitung secara manual, sehingga laporan yang dihasilkan lebih cepat dan minim kesalahan.

4. Mengurangi kesalahan dalam pencatatan manual
Pencatatan manual sering menimbulkan kesalahan seperti salah hitung atau data yang tidak lengkap. Dengan sistem digital, proses pencatatan menjadi lebih terstruktur dan otomatis, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan tersebut.

5. Meningkatkan efisiensi operasional UMKM
Dengan adanya sistem yang terintegrasi, berbagai aktivitas usaha seperti pencatatan, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan dapat dilakukan dalam satu platform. Hal ini akan menghemat waktu, tenaga, dan meningkatkan produktivitas pelaku UMKM.

3. Tujuan Proyek (Penjelasan)

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun sistem UMKM SmartFlow yang mampu membantu pelaku usaha kecil dalam menjalankan proses bisnisnya secara lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh aktivitas usaha dapat dikelola dalam satu platform digital yang terintegrasi.

Secara khusus, tujuan proyek ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pencatatan transaksi yang dilakukan secara digital dan otomatis
Sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode pencatatan manual menjadi sistem digital yang lebih modern. Setiap transaksi yang dilakukan akan langsung tersimpan ke dalam sistem secara otomatis, sehingga data menjadi lebih terorganisir, mudah diakses kembali, dan mengurangi risiko kehilangan data.

2. Membantu pengelolaan stok barang secara real-time sehingga lebih akurat
Dengan adanya sistem ini, jumlah stok barang akan diperbarui secara langsung setiap kali terjadi transaksi penjualan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui kondisi stok secara aktual (real-time), sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan usaha.

3. Menyediakan laporan penjualan yang cepat, tepat, dan mudah dipahami
Sistem akan secara otomatis mengolah data transaksi menjadi laporan penjualan dalam periode tertentu, seperti harian atau bulanan. Laporan ini disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha.

4. Mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan manual
Kesalahan seperti salah hitung, data tidak lengkap, atau pencatatan yang terlewat sering terjadi pada sistem manual. Dengan menggunakan sistem digital, proses pencatatan menjadi lebih terstruktur dan otomatis, sehingga kesalahan tersebut dapat diminimalkan secara signifikan.

5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku UMKM dalam menjalankan usaha
Dengan terintegrasinya berbagai fitur dalam satu sistem, pengguna tidak perlu lagi melakukan banyak proses secara terpisah. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga, serta memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih fokus dalam mengembangkan usahanya.

4. Ruang Lingkup Proyek (Penjelasan)

Ruang lingkup proyek menjelaskan batasan sistem yang akan dikembangkan agar proses pengerjaan lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fitur yang termasuk dalam pengembangan (in scope) dan fitur yang tidak termasuk (out of scope).

A. Ruang Lingkup yang Termasuk (In Scope)

Sistem UMKM SmartFlow akan dikembangkan dengan fitur-fitur utama yang mendukung kebutuhan dasar pelaku UMKM, yaitu:

1. Sistem login dan autentikasi pengguna
Sistem menyediakan fitur login yang memungkinkan pengguna masuk menggunakan email dan password. Proses autentikasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan data agar hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat menggunakan sistem. Selain itu, sistem juga akan mengatur sesi login (session) untuk memastikan pengguna tetap terhubung selama menggunakan aplikasi.

2. Manajemen data produk (tambah, ubah, hapus, dan lihat data)
Pengguna dapat mengelola data produk secara lengkap, mulai dari menambahkan produk baru, mengubah informasi produk, hingga menghapus produk yang tidak digunakan. Sistem juga menyediakan tampilan daftar produk agar pengguna dapat melihat seluruh data barang dengan mudah dan terstruktur.

3. Pencatatan transaksi penjualan
Sistem memungkinkan pengguna untuk mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi. Data transaksi yang dimasukkan akan langsung tersimpan dalam sistem, termasuk informasi produk, jumlah, dan total harga. Proses ini dilakukan secara otomatis untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pencatatan.

4. Pengelolaan stok barang secara otomatis
Setiap transaksi yang dilakukan akan secara otomatis mempengaruhi jumlah stok barang. Sistem akan mengurangi stok sesuai jumlah barang yang terjual, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi stok secara real-time tanpa harus melakukan perhitungan manual.

5. Penyajian laporan penjualan harian dan bulanan
Sistem menyediakan fitur laporan yang dapat menampilkan data penjualan berdasarkan periode waktu tertentu, seperti harian dan bulanan. Laporan ini membantu pengguna dalam memantau performa usaha serta mendukung proses pengambilan keputusan.

B. Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk (Out of Scope)

Untuk menjaga agar pengembangan tetap fokus dan sesuai dengan waktu yang tersedia, beberapa fitur berikut tidak termasuk dalam proyek:

1. Integrasi dengan sistem pembayaran online
Sistem tidak menyediakan fitur pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, atau payment gateway. Semua transaksi yang dicatat hanya sebatas pencatatan data penjualan, bukan proses pembayaran secara langsung melalui sistem.

2. Pengembangan aplikasi mobile (Android/iOS)
Sistem hanya dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Pengembangan aplikasi khusus untuk perangkat mobile tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini.

3. Integrasi dengan sistem eksternal pihak ketiga
Sistem tidak terhubung dengan layanan atau aplikasi lain seperti marketplace, sistem akuntansi, atau API eksternal. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesederhanaan sistem pada tahap awal (MVP).

5. Tim Proyek (Pembagian Tugas)

Dalam pengembangan sistem UMKM SmartFlow, tim proyek terdiri dari 6 orang yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar proses pengembangan berjalan efektif dan terstruktur.

Struktur Tim dan Tugas

| Nama | Tugas | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Haris | Project Manager | Bertanggung jawab mengatur jalannya proyek, membuat jadwal, mengontrol progres, serta memastikan proyek selesai tepat waktu |
| Irull | System Analyst | Menganalisis kebutuhan sistem, menyusun SRS, dan memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna |
| Diandra | UI/UX Designer | Mendesain tampilan antarmuka (user interface) agar menarik, mudah digunakan, dan nyaman bagi pengguna |
| Aan | Frontend Developer | Mengembangkan tampilan website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript |
| Athar | Backend Developer | Mengembangkan logika sistem, database, dan koneksi server menggunakan PHP dan MySQL |
| Leo p | Tester / Quality Assurance | Melakukan pengujian sistem, mencari bug, serta memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum digunakan |

Project Manager → Mengatur dan mengawasi semua kegiatan proyek

System Analyst → Menentukan kebutuhan sistem

Designer → Membuat tampilan aplikasi

Frontend → Membuat tampilan jadi website

Backend → Membuat sistem berjalan (database & proses)

Tester → Mengecek apakah sistem sudah benar atau belum

6. Deliverable (Hasil Akhir Proyek) – Penjelasan

Deliverable merupakan hasil akhir yang akan diperoleh setelah proyek selesai dikerjakan. Deliverable ini menjadi bukti bahwa proyek telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada proyek UMKM SmartFlow, terdapat beberapa hasil utama yang akan dihasilkan, yaitu:

1. Aplikasi Web UMKM SmartFlow yang Dapat Digunakan oleh Pengguna

Hasil utama dari proyek ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan secara langsung oleh pelaku UMKM. Aplikasi ini memiliki fitur utama seperti login, manajemen produk, pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan laporan penjualan.

Aplikasi dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna, meskipun tidak memiliki latar belakang teknologi, tetap dapat mengoperasikannya dengan baik. Sistem ini juga dapat diakses melalui browser sehingga fleksibel digunakan kapan saja dan di mana saja.

2. Source Code Sistem sebagai Hasil Pengembangan

Selain aplikasi yang sudah jadi, deliverable lainnya adalah source code atau kode program dari sistem yang telah dikembangkan. Source code ini mencakup seluruh bagian sistem, mulai dari frontend (tampilan), backend (logika program), hingga database.

Source code ini penting karena dapat digunakan untuk pengembangan lanjutan, perbaikan sistem, maupun sebagai dokumentasi teknis bagi developer lain yang ingin memahami atau mengembangkan sistem di masa depan.

3. Dokumentasi Teknis dan Pengguna

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam sebuah proyek perangkat lunak. Dokumentasi yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, yaitu:

Dokumentasi teknis, yang berisi penjelasan mengenai struktur sistem, database, serta cara kerja program

Dokumentasi pengguna, yang berisi panduan penggunaan aplikasi, seperti cara login, input data, dan melihat laporan

Dokumentasi ini bertujuan agar sistem dapat dengan mudah dipahami baik oleh developer maupun pengguna akhir.

4. Laporan Proyek sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Akademik

Deliverable terakhir adalah laporan proyek yang berisi seluruh proses pengembangan sistem, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, hingga implementasi dan pengujian.

Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah akademik dan digunakan sebagai bukti bahwa proyek telah dikerjakan dengan baik. Selain itu, laporan juga menjadi media evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama proses pengerjaan proyek.

7. Jadwal Proyek

| Tahap | Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- |
| Perencanaan | Minggu 1 |
| Analisis Kebutuhan | Minggu 2-3 |
| Desain Sistem | Minggu 4-5 |
| Implementasi (Coding) | Minggu 6-9 |
| Pengujian (Testing) | Minggu 10 |
| Deployment & Evaluasi | Minggu 11-12 |

Jadwal ini disusun untuk memastikan setiap tahap pengembangan berjalan secara sistematis dan terkontrol.

8. Risiko Proyek

| Resiko | Dampak | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Keterlambatan pengerjaan | Proyek tidak selesai tepat waktu | Pembagian tugas yang jelas dan monitoring rutin |
| Bug atau error sistem | Sistem tidak berjalan dengan baik | Melakukan testing secara berkala |
| Kurangnya komunikasi tim | Kesalahan dalam pengembangan | Melakukan diskusi dan rapat rutin |
| Kurangnya pemahaman teknologi | Proses pengembangan lambat | Mencari referensi dan belajar tambahan |

9. Estimasi Biaya

| Kebutuhan | Biaya |
| --- | --- |
| Hosting | Rp150.000 |
| Domain | Rp100.000 |
| Internet | Rp100.000 |
| Lain-lain | Rp50.000 |
| Total | Rp400.000 |

Biaya ini merupakan estimasi sederhana untuk mendukung pengembangan dan implementasi sistem.

Kesimpulan

Project Charter ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan proyek UMKM SmartFlow. Dengan adanya dokumen ini, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek dapat memahami tujuan, ruang lingkup, serta rencana pengembangan sistem secara jelas.

Diharapkan proyek ini dapat menghasilkan sistem yang bermanfaat bagi pelaku UMKM serta dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.