Work Breakdown Structure (WBS)

UMKM SMARTFLOW

INTRODUCTION

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan metode yang digunakan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Tujuan dari WBS adalah untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proyek agar berjalan secara sistematis dan efisien.

Pada proyek UMKM Smartflow, WBS disusun berdasarkan tahapan utama dalam pengembangan sistem, yaitu perencanaan, analisis, desain, coding, testing, dan deployment. Setiap tahapan diuraikan menjadi aktivitas yang lebih detail sehingga memudahkan tim dalam memahami tugas, membagi tanggung jawab, serta memonitor progres pekerjaan.

Dengan adanya WBS ini, diharapkan proyek dapat berjalan sesuai jadwal, meminimalisir kesalahan, serta menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

OUTLINE VIEW

WBS (Work Breakdown Structure) dalam bentuk tampilan outline menunjukkan struktur pekerjaan proyek yang diatur secara berjenjang mulai dari yang umum sampai ke bagian-bagian yang lebih spesifik. Dalam proyek UMKM Smartflow, WBS ini terdiri dari enam tahapan utama, yaitu Perencanaan, Analisis, Desain, Coding, Testing, dan Deployment. Setiap langkah dalam proyek terdiri dari beberapa pekerjaan yang saling terkait untuk mencapai tujuan secara utuh.

Proyek: UMKM Smartflow

## 1. Perencanaan

- 1.1 Menentukan tujuan sistem

- 1.2 Identifikasi kebutuhan awal

- 1.3 Identifikasi stakeholder

- 1.4 Penyusunan jadwal proyek

- 1.5 Pembuatan Project Charter

## 2. Analisis

- 2.1 Pengumpulan kebutuhan

- 2.2 Analisis kebutuhan fungsional

- 2.3 Analisis kebutuhan non-fungsional

- 2.4 Penyusunan dokumen SRS

- 2.5 Validasi kebutuhan

## 3. Desain

- 3.1 Perancangan arsitektur sistem

- 3.2 Perancangan database

- 3.3 Pembuatan UML

- 3.4 Desain UI/UX

## 4. Coding

- 4.1 Setup environment

- 4.2 Pembuatan fitur login

- 4.3 Pembuatan fitur produk

- 4.4 Pembuatan fitur transaksi

- 4.5 Pembuatan fitur laporan

- 4.6 Integrasi sistem

## 5. Testing

- 5.1 Unit testing

- 5.2 Integration testing

- 5.3 System testing

- 5.4 Bug fixing

- 5.5 User Acceptance Testing (UAT)

## 6. Deployment

- 6.1 Persiapan server

- 6.2 Deployment aplikasi

- 6.3 Konfigurasi sistem

- 6.4 Pelatihan pengguna

- 6.5 Evaluasi system

TABULAR VIEW

WBS (Work Breakdown Structure) dalam bentuk tampilan tabel adalah cara menyajikan struktur pekerjaan proyek dengan menggunakan tabel yang teratur dan mudah dipahami. Model ini membagi tugas berdasarkan kode, tahapan, dan aktivitas, sehingga lebih mudah dibaca, dimengerti, dan digunakan dalam dokumen proyek. Dalam proyek UMKM Smartflow, tampilan tabel WBS dibagi menjadi enam tahapan utama, yaitu Perencanaan, Analisis, Desain, Pemprograman, Pengujian, dan Penyelesaian. Setiap tahapannya memiliki beberapa kegiatan yang disiapkan agar proyek berjalan dengan teratur mulai dari awal sampai akhir.

| Level 1 - Proyek UMKM Smartflow | Level 2 - Perencanaan - Analisis - Desain 1.4 Coding 1.5 Testing 1.6 Deployment | Level 3  1.1 Menentukan tujuan sistem  1.2 Identifikasi kebutuhan awal  1.3 Identifikasi stakeholder  1.4 Penyusunan jadwal proyek  1.5 Pembuatan Project Charter  2.1 Pengumpulan kebutuhan  2.2 Analisis kebutuhan fungsional  2.3 Analisis kebutuhan non-fungsional  2.4 Penyusunan dokumen SRS  2.5 Validasi kebutuhan  3.1 Perancangan arsitektur sistem  3.2 Perancangan database  3.3 Pembuatan UML  3.4 Desain UI/UX  4.1 Setup environment  4.2 Pembuatan fitur login  4.3 Pembuatan fitur produk  4.4 Pembuatan fitur transaksi  4.5 Pembuatan fitur laporan  4.6 Integrasi system  5.1 Unit testing  5.2 Integration testing  5.3 System testing  5.4 Bug fixing  5.5 User Acceptance Testing (UAT)  6.1 Persiapan server  6.2 Deployment aplikasi  6.3 Konfigurasi sistem  6.4 Pelatihan pengguna  6.5 Evaluasi sistem |
| --- | --- | --- |