### Requirement Traceability Matrix (RTM) (Matriks Ketertelusuran Kebutuhan)

RTM berbentuk tabel pemetaan silang (cross-reference table) yang memastikan setiap permintaan fitur dari pemilik UMKM benar-benar diwujudkan sampai tahap akhir dan tidak terlupakan.

- Contoh Tabel RTM pada Proyek SmartFlow:

| ID Kebutuhan | Deskripsi Kebutuhan (Analisis) | ID Use Case | ID Desain Database | Baris/Modul Kode (Implementasi) | ID Test Case (Pengujian) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Sistem harus bisa mengirim pengingat otomatis jika stok barang tertentu menipis. | UC-04 (Cek Stok) | Tabel tb_notifikasi & tb_barang | NotificationController.js | TC-04a (Uji Stok Kritis) | Lolos/Done |
| REQ-02 | Kasir bisa menerima pembayaran via QRIS. | UC-09 (Bayar QRIS) | Tabel tb_transaksi_qris | PaymentGatewayAPI.js | TC-09b (Uji QRIS Kadaluwarsa) | Lolos/Done |

Fungsi Nyata: Jika saat diuji (QA) fitur pengingat stok menipis ternyata eror, tim bisa langsung melacak ke kolom implementasi (NotificationController.js) untuk melihat bagian kode mana yang salah ketik.