### Cost Estimation / Budget Plan

Maksud & Tujuan
Menghitung, merinci, dan mengendalikan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek, meliputi biaya pengembangan sistem, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi, pelatihan pengguna, serta biaya operasional pendukung. Penyusunan anggaran bertujuan memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai dan penggunaan dana yang efektif sesuai ruang lingkup proyek.

PIC (Penanggung Jawab)
Project Manager dan Finance

#### Rincian Estimasi Biaya

| No | Komponen Biaya | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisis Kebutuhan Sistem | 5.000.000 |
| 2 | Desain Sistem dan Database | 7.000.000 |
| 3 | Pengembangan Aplikasi (Frontend & Backend) | 20.000.000 |
| 4 | Pengujian Sistem (Testing & QA) | 5.000.000 |
| 5 | Implementasi dan Deployment | 3.000.000 |
| 6 | Pengadaan Server/Hosting (1 Tahun) | 4.000.000 |
| 7 | Domain dan Lisensi Pendukung | 1.500.000 |
| 8 | Pelatihan Pengguna (User Training) | 2.500.000 |
| 9 | Dokumentasi Sistem | 2.000.000 |
| 10 | Biaya Pemeliharaan Awal (3 Bulan) | 5.000.000 |
| Subtotal |  | 55.000.000 |
| Cadangan Risiko (10%) |  | 5.500.000 |
| Total Anggaran Proyek |  | 60.500.000 |

#### Alokasi Anggaran

- Pengembangan Perangkat Lunak: ± 60% dari total anggaran.

- Infrastruktur dan Hosting: ± 10% dari total anggaran.

- Implementasi dan Pelatihan: ± 10% dari total anggaran.

- Dokumentasi dan Pemeliharaan: ± 10% dari total anggaran.

- Cadangan Risiko (Contingency): ± 10% dari total anggaran.

#### Output yang Dihasilkan

- Dokumen estimasi biaya proyek.

- Rencana alokasi anggaran per aktivitas.

- Laporan pengendalian biaya selama proyek berlangsung.

- Rekapitulasi realisasi anggaran dan evaluasi biaya proyek.

#### Indikator Keberhasilan

- Anggaran proyek disusun secara realistis dan terukur.

- Tidak terjadi pembengkakan biaya yang signifikan selama pelaksanaan proyek.

- Seluruh kebutuhan proyek dapat terpenuhi sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

- Realisasi biaya berada dalam batas toleransi yang disetujui oleh pemangku kepentingan.